**SmartHouse**

**Minuta de reunión SmartHouse:**

**Fecha:** 30/07/2025

**Asistentes:** DEV, QA, Cliente.

**Tema:** Revisión de casos de uso y priorización de MVP.

**Puntos tratados:**

1. El cliente destacó que el **Log-In con MFA** es crítico para la primera versión.
2. Se acordó que **Gestión de Dispositivos** (agregar, eliminar, listar) entra en MVP.
3. Se postergan **Estadísticas de Uso** y **Compatibilidad de Voz con IA** para fases posteriores.
4. QA sugirió que se documenten **validaciones de contraseñas** y se definan **escenarios de error**.

**Acuerdos:**

* Log-In seguro se convierte en requisito obligatorio.
* Se mantiene la lista de dispositivos como **Caso de Uso Central**.

**Próximos pasos:**

* **DEV:** Actualizar requisitos.md con prioridades.
* **QA:** Redactar escenarios de error antes del próximo sprint.
* **Cliente:** Revisar diagramas de casos de uso para aprobación.